ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 01.07.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Коњевић Срђан Примовић Дејан | Нови Сад, Адице – Лазе Пачуа, Симе Шолаје | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Немановци, од МЗ до Темеринског пута к.п.4537/2 | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Футог, Здравка Челара код Бранка Радичевића, Змај Јовина, Пионирска | Израда успоривача брзине од асфалта по ТРС-у |
| Иванић Горан | Нови Сад, ПУ „Радосно детињство“ – Соње Маринковић, Епископа Висариона | Уређење рекреативних површина у кругу |
| Живковић Иван | Адице, Палићка | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, дост.15 Народног фронта бр.55а Нови Сад, Тозино сокаче код кружног тока, Народног фронта 55, Фрушкогорска – режијска трака паркинга код Ресавске | Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком Србија“ Поправка оштећења на коловозу (левак) |
| Јовановић Душко | Стари Лединци, Хоповска бр.5-7 Стари Лединци, Лукијана Мушицког | Поправка путних ивичњака Површинско одводњавање атмосферских вода |
| Сарић Срђан | Футог, раскрсница Руменачке и Раде Кондића | Поправка ровова асфалтом - инвестиција |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Индустријска, Пут новосадског партизанског одреда, Привредникова | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Футог, Раде Кондића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Футог, Бранка Радичевића – Бранка Челара | Израда асфалтних успоривача брзине |
|  | Нови Сад, Палићка | Постављање привремене сигнализације |
| 01.07./02.07. Ноћна смена | Нови Сад, Темеринска - Кисачка | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Руменачка – Раде Кондића | Сечење и уградња индуктивне петље у коловозу за најаву возила |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                                  Драган Вученов