ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 02.07.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Нови Сад, Адице – Симе Шолаје, Плићка | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Немановци, од МЗ до Темеринског пута к.п.4537/2 | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, ПУ „Радосно детињство“ – Епископа Висариона | Уређење рекреативних површина у кругу |
| Живковић Иван | Нови Сад, Данила Киша 40 | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Павла Папа (слепи крак) Нови Сад, Горана Ковачића код Ћирила и Методија, Боре Станковића код Емануела Јанковића Нови Сад, Савска (прилаз Темеринском путу) - лепеза | Израда навозне рампе од асфалта Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Поправка ивичњака |
| Јовановић Душко | Стари Лединци, Вука Караџића 95-97 | Одвођење површинских вода са коловоза (израда линијске решетке) |
| Сарић Срђан | Руменка, Арсенија Чарнојевића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Веселинов Бранко | IБ12 деоница од кружног тока у Ветернику до Булевара Кнеза Милоша (Новосадски пут) | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Индустријска, Пут новосадског партизанског одреда | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Радоја Домановића, Шајкашка | Апликација дебелослојне хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Павла Папа | Постављање металних стубића према ТРС ПС-0124/03 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Отокара Кершованија – Сентандрејски пут | Замена осигурача напајања |
|  | Нови Сад, Теодора Мандића – Сентандрејски пут | Поправка поклопца стуба и замена сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                                  Драган Вученов