ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 13.07.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Ђорђа Рајковића 18 | Припрема за поправку спортских терена и прилаза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Ченеј, Реље Савић, Марка Перичина Камењара | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, Булевар патријарха Павла бр.45, 47, 49 | Поправка тротоара од бетонске галантерије |
| Мандарић Петар | Петроварадин, Алибеговац | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Ченеј, режијска трака код цркве | Припрема за поправку асфалтом |
| Сарић Срђан | Руменка, Цара Лазара | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Руменка, Нова 5, Николе Тесле | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Будисава, Петра Драпшина | Припрема за поправку и поправка коловоза асфалтом |

„ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Веселинов Бранко | IБ12 Нови Сад, Новосадски пут | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, блок Булевар Јована Дучића, Булевар Слободана Јовановића, Булевар војводе Степе, Булевар Бате Бркића | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-260/20 |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења, Булевар Јаше Томића (бочни излази) | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| 13.07./14.07. ноћна смена | Нови Сад, Булевар Ослобођења, Булевар Јаше Томића | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Јеврејска, Максима Горког, Браће Рибникар | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Партизанска - Темеринска | Поправка леве стрелице |
|  | Петроварадин, Прерадовићева – Фрање Штефановића | Монтажа лантерни и каблова |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                                  Драган Вученов