ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 14.07.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Ђорђа Рајковића 18 | Припрема за поправку спортских терена и прилаза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Ченеј, Реље Савић, Марка Перичина Камењара | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, Булевар патријарха Павла бр.45, 47, 49 | Поправка тротоара од бетонске галантерије |
| Мандарић Петар | Петроварадин, Алибеговац | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Ченеј, режијска трака код цркве | Припрема за поправку асфалтом |
| Сарић Срђан | Руменка, Цара Лазара, Соње Маринковић | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Руменка, Михајла Пупина | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Будисава, Дожа Ђерђа, Шајкашка | Припрема за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Руменка, Арсенија Чарнојевића, Михајла Пупина | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Руменка, Соње Маринковић | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, блок Булевар Јована Дучића, Булевар Слободана Јовановића, Булевар војводе Степе, Булевар Бате Бркића | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-260/20 |
| 14.07./15.07. ноћна смена | Нови Сад, Булевар Ослобођења - Булевар Јаше Томића, Булевар Ослобођења – Булевар краља Петра I | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Темеринска од Кисачке до Венизелосове, Хаџи Рувимова, Хајдук Вељкова | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења – Булевар цара Лазара | Поправка леве зелене стрелице |
|  | Петроварадин, Прерадовићева – Фрање Штефановића | Монтажа каблова |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                                  Драгиша Марјановић