ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 15.07.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана | Ченеј, Реље Савић, Марка Перичина Камењара | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Крунић Сања | Нови Сад, Булевар патријарха Павла бр.45, 47, 49 | Поправка тротоара од бетонске галантерије |
| Мандарић Петар | Петроварадин, Алибеговац | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Ченеј, режијска трака код цркве | Припрема за поправку асфалтом |
| Сарић Срђан | Руменка, Цара Лазара, Ержебет Јухас | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Живковић Иван Кесић Драгољуб | Руменка, Соње Маринковић | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Будисава, Дожа Ђерђа, Шајкашка | Припрема за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Руменка, Михајла Пупина, Косовска | Поправка путних банкина струганим асфалтом |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Веселинов Бранко | Нови Сад, Темерински пут IIА100 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Живојина Ћулума | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-210/21 |
| 15.07./16.07. ноћна смена | Нови Сад, Булевар Ослобођења – Новосадског сајма | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Јанка Веселиновића, Јанка Чмелика, Веселина Маслеше | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Успенска - Шафарикова | Поправка кратког споја на групи зелених пешака |
|  | Футог, Раде Кондића - Руменачка | Спајање индуктивних петљи у шахтовима, повезивање тастера за најаву пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                                  Драгиша Марјановић