ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 20.07.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана | Ченеј, Вука Караџића | Чишћење атмосферских канала |
| --- | --- | --- |
| Крунић Сања | Руменка, стаза на Православном гробљу | Поправка пешачке стазе |
| Мандарић Петар | Нови Сад, дост.17 Сентандрејски пут код БИГ-а | Враћање раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком“ |
| Јовановић Душко Кесић Драгољуб | Ченеј, веза Сиришког пута и Темеринског пута | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Сарић Срђан | Руменка, Данила Киша, Војводе Путника, Николе Тесле (аутобуска линија) | Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Ченеј, Код Цркве | Поправка коловоза и паркинга асфалтом |
| Петровић Ивица | Будисава, Дожа Ђерђа, Каћка | Припрема за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Будисава, Петра Драпшина, Шајкашка | Поправка путних банкина туцаником |
| Примовић Дејан | Руменка, Косовска, Соње Маринковић | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Школска | Израда успоривача брзине од асфалта |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Школска Футог, Змај Јовина | Израда успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације по ТРС-у бр. C170/21 и бр. С-209/21 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Рајка Палалић                                                                                                                                                                  Драгиша Марјановић