ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН:Четвртак

ДАТУМ: 22.07.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана | Ченеј, Вука Караџића Ченеј, крак Вука Караџића према „Земља Живих“, Реље Савић | Чишћење атмосферских канала Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Крунић Сања | Руменка, стаза на Православном гробљу | Поправка пешачке стазе |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Футошки пут | Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Руменка, Ержебет Јухас | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Јовановић Душко | Стари Лединци, Хоповска-крак | Припрема коловоза за поправку асфалта |
| Петровић Ивица | Будисава, Дожа Ђерђа, Каћка | Поправка путних банкина туцаником |
| Примовић Дејан | Руменка, Цара Лазара | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Боже Кузмановића | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Коњевић Срђан | Ченеј, Стаза до Огледног поља | Припрема за поправку стазе асфалтом |

„ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Сарић Срђан Живковић Иван | IБ21 Петроварадин, Рачког | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Боже Кузмановића | Израда успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације по ТРС-у бр. C170/21 и бр. С-209/21 |
|  | Нови Сад, код „Спенс“-а | Постављање заштитних стубића на платоу |
|  | Нови Сад, Цара Душана | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | IБ21 у ул.Рачког у Петроварадину | Постављање привремене сигнализације на државном путу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Царице Милице - Железничка | Замена стакленог осигурача |
|  | Нови Сад, Цара Лазара-Бул. Ослобођења | Постављање сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Рајка Палалић                                                                                                                                                                  Драгиша Марјановић