ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 03.08.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана | Ченеј, Вука Караџића | Чишћење атмосферских канала |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Сремска Каменица, Јасмина | Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Краља Петра Првог | Поправка оштећеног тротоара и бициклистичке стазе асфалтом |
| Јовановић Душко | Дост. бр. 24 Нови Сад, Руменачка 102; Руменачка 108-110; Петроварадин, Прерадовићева | Довођење раскопанох површина у техничко исправно стање за ЈКП“Информатика“ Рушење степеништа |
| Примовић Дејан | Будисава, Пионирска, Омладинска, Школска | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица, Мишелук – тунел Нови Сад, Фрушкогорска | Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Ченеј, крак Партизанске код Млина, крак до салаша „Ћурчић“ | Поправка туцаничког коловоза |
| Петровић Ивица | Руменка, стаза код православног гробља | Поправка асфалтом |
| Петровић Ивица | Петроварадин, Рачког | Обезбеђење и забрана приступа надвожњаку, припрема за поправку , монтажни радови на терену |
| Радић Драгомир | Петроварадин, пут за Шаран | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Радић Драгомир | Сремска Каменица, Мишелук код Ковид болнице | Поправка коловозне конструкције |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Иве Лоле Рибара | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Петровић Ивица Иванић Горан | Ветерник, Новосадски пут-Нова 1 | Изградња семафора и саобраћајних површина - инвестиција |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Буковац | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Лединци | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
|  | Сремска Каменица, тунел | Постављање привремене сигнализације |
|  | Петроварадин, Крајишка | Апликација дебелослојне пластике |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Сентандрејски пут – Теодора Мандића | Замена стакленог осигурача |
|  | Нови Сад, Кисачка – Јаше Томића | Исправљање пешачке лантерне |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Нинић Мирјана                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић