ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 04.08.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана | Ченеј, Вука Караџића | Чишћење атмосферских канала |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар Сарић Срђан | Сремска Каменица, Јасмина | Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Краља Петра Првог | Поправка оштећеног тротоара и бициклистичке стазе асфалтом |
| Јовановић Душко | Петроварадин, Прерадовићева | Рушење степеништа, монтажа ограде |
| Примовић Дејан | Будисава, Војвођанска | Поправка путних банкина туцаником |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, Рибњак – доњи пут Нови Сад, Кинеска четврт | Израда успоривача брзине Поправка денивелисаних плоча |
| Петровић Ивица | Петроварадин, Рачког | Обезбеђење и забрана приступа надвожњаку, припрема за поправку , монтажни радови на терену |
| Радић Драгомир | Петроварадин, пут за Шаран | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Радић Драгомир | Сремска Каменица, Мишелук код Ковид болнице | Поправка коловозне конструкције |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Иве Лоле Рибара | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Радић Драгомир | Адице, Др. Младена Стојановића, крак Каменичке | Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом |
| Петровић Ивица Иванић Горан | Ветерник, Новосадски пут-Нова 1 | Изградња семафора и саобраћајних површина - инвестиција |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Руменка , зона школе | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Буковац | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
|  | Сремска Каменица, Јасминова | Постављање привремене сигнализације |
|  | Петроварадин, Рибњак – доњи пут по ТРС С – 268/21 | Израда асфалтних успоривача и постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Царице Милице – Железничка | Ресетовање семафора |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Нинић Мирјана                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић