ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 23.08.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Сремска Каменица, Јасмина | Поправка путних банкина струганим асфалтом Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Видовданско насеље, крак Живојина Ћулума код бр.63, Милоша Поцерца | Припрема за поправку и поправка асфалтом саобраћајних површина |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Лилике Бем | Поправка коловоза и саобраћајних површина са одводом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Поправка пешачке стазе |
| Петровић Ивица | Ветерник, Новосадски пут – Нова 1 Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| Иванић Горан | Нови Сад, Балзакова прилаз Дому здравља | Припрема за поправку и поправка саобраћајне површине |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Огњена Прице | Рушење пешачке стазе од плоча и поправка пешачке стазе асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, пут за Рибарац | Поправка путних банкина туцаником |
| Сања Крунић | Нови Сад, Булевар војводе Степе | Поправка бициклистичке стазе асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ковиљ | Апликација дебелослојне хладне пластике у зони школе |
|  | Ветерник, Новосадски пут – Нова 1 | Постављање сталне вертикалне сигнализације |
|  | Ветерник, Новосадски пут – Нова 1 Петроварадин, Прерадовићева | Уклањање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Корнелија Станковића – Јанка Чмелика | Замена сегмента црвеног возача |
|  | Футог, Раде Кондића - Железничка | Поправка ПП и КК плоче |
|  | Петроварадин, Рељковићева - Шеноина | Поправка трептача на пешачком прелазу |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић