ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 30.07.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана | Будисава, Школска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Ковиљ, пут за Аркањ | Поправка путних банкина туцаником |
| Мандарић Петар | Сремска Каменица, Јасмина | Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Краља Петра Првог | Поправка оштећеног тротоара и бициклистичке стазе асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, код „Спенс“-а | Поправка денивелисаних плоча |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Олге Пенавин | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Будисава, Омладинска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Коњевић Срђан | Ченеј, крак Партизанске код Млина, крак до салаша „Ћурчић“ | Поправка туцаничког коловоза |
| Крунић Сања | Будисава, Пионирска Будисава, Војвођанска | Поправка коловоза асфатом Поправка путних банкина туцаником |
| Петровић Ивица | Петроварадин, Рачког | Обезбеђење и забрана приступа надвожњаку |
| Радић Драгомир | Петроварадин, Садови К.О. Лединци, парц.3622 | Поправка коловоза туцаником Геодетско снимање и обележавање граница |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Индустријска – Партизанска (бочни прилази), Пут НПО | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Прерадовићева – Роков поток (пешачки прелаз) | Монтажа конзолног стуба, светлећег знака и трептача |
|  | Нови Сад, Темерински пут - Дечанска | Рестарт КК плоче, подешавање сата и комуникације |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић