ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 03.09.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар Мићић Дијана | Нови Сад, Ђоке Мијатовића Нови Сад, Краља Уроша, Др Лазе Марковића | Припрема за поправку и поправка коловоза асфалтом Поправка коловоза туцаником |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Сремска Каменица, Мали до | Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, дост.31 Мирослава Антића | Довођење раскопане површине у технички исправно стање за „Енерготехника Јужна Бачка“ |
| Петровић Ивица Јовановић Душко | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| Крунић Сања | Нови Сад, раскрсница Боре Продановића са Девет Југовића | Поправка пешачке стазе |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Огњена Прице | Рушење пешачке стазе од плоча и поправка пешачке стазе асфалтом |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица, Јасмина | Поправка банкина струганим асфалтом |
| Коњевић Срђан | Ветерник, Нова 88 | Поправка туцаничког коловоза |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Јаше Томића | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Манифестација „Фестивал уличних свирача“ | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Новосадски пут | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака |
|  | Нови Сад, Браће Јовандић бр.9, Милице Стојадиновић Српкиње | Обележавање и фарбање спортских терена |
|  | Нови Сад, Станоја Станојевића | Постављање заштитних стубића |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Гундулићева - Темеринска | Усмеравање возачке лантерне |
|  | Нови Сад, Теодора Мандића – Сентандрејски пут | Замена сенила и држача |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић