ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 07.09.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Нови Сад, Видовданско насеље – Нова 25 | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Нови Сад, дост.32 Суботичка 71 Нови Сад, Хајдук Вељкова | Довођење раскопане површине у технички исправно стање за ЈКП „Информатика“ Припрема бициклистичке стазе асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, дост.30 Јеврејска 22 Нови Сад, ОШ „Никола Тесла“ | Довођење раскопане површине у технички исправно стање за ЈКП „Информатика“ Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Петровић Ивица Јовановић Душко | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција Рашчишћавање локалитета |
| Крунић Сања Иванић Горан | Нови Сад, Дурмиторска, Здравка Ердевика, Клисански пут | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Крунић Сања | Нови Сад, крак Ђакона Авакума, Емануела Јанковића Нови Сад, Боре Продановића | Поправка коловоза и банина асфалтом Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Огњена Прице Нови Сад, Алмашка 26 Нови Сад, раскрсница Новосадског сајма – Булевар ослобођења, инспекцијски налог | Поправка пешачке стазе Поправка коловоза асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Ветерник, Нова 42, Љубана Каравелова | Поправка туцаничког коловоза |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Георгија Кнежевића Петроварадин, Дунавске дивизије | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Клисански пут | Постављање привремене сигнализације |
|  | Ковиљ | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака у зони школе |
|  | Нови Сад, Новосадски пут | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Краља Петра I – Булевар Ослобођења | Подешавање бројача пешачког времена |
|  | Нови Сад, Максима Горког – Булевар Ослобођења | Подешавање бројача пешачког времена |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења – Булевар цара Лазара | Подешавање бројача пешачког времена |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић