	[image: image1.png]ToyYr

HOBU CAJ





	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад

21000 Нови Сад, Руменачка 150/а

Пиб: 100187770

Матични број: 08171963

Шифра делатности: 4211

Текући рачун: АИК БАНКА а.д. Београд 105-31605-80
	        [image: image2.jpg]






ПЛАН РАДА:
ЗА ДАН: Среда  
ДАТУМ: 08.09.2021.                                                       
„ОДРЖАВАЊЕ“

	Мандарић Петар
	Нови Сад, Видовданско насеље – Нова 25
	Припрема за поправку коловоза асфалтом

	Сарић Срђан
	Нови Сад, Хајдук Вељкова
	Припрема бициклистичке стазе за поправку асфалтом

	Кесић Драгољуб
	Нови Сад, ОШ „Никола Тесла“
	Поправка пешачке стазе асфалтом

	Петровић Ивица
Јовановић Душко
	Нови Сад, Радомира Раше Радујкова 

Нови Сад, Радомира Раше Радујкова 
	Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција

Рашчишћавање локалитета

	Иванић Горан
	Нови Сад, Дурмиторска, Здравка Ердевика, Клисански пут
	Припрема за поправку коловоза асфалтом


	Мићић Дијана
	Нови Сад, Дурмиторска
Нови Сад, Видовданско насеље – Милоша Поцерца, Стевана Тодоровића
	Поправка коловоза асфалтом
Поправка путних банкина струганим асфалтом

	Веселинов Бранко
	Нови Сад, Руменачки пут (привремени прилаз)
	Израда туцаничког коловоза

	Коњевић Срђан
	Ветерник, Сремска, Нова 103
	Поправка туцаничког коловоза

	Иличић Зоран
	Нови Сад, Георгија Кнежевића

Петроварадин, Дунавске дивизије
	Поправка коловоза асфалтом


„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“
	Хор. и верт.
	
	Редовно одржавање вертикалне сигнализације

	
	По налогу инспекције – више локација у граду 
	Поправка саобраћајне сигнализације

	
	Сремска Каменица, Мишелук
	Постављање вертикалне сигнализације

	
	Ковиљ
	Обележавање и фарбање хоризонталних ознака у зони школе

	
	Нови Сад, Новосадски пут
	Обележавање и фарбање хоризонталних ознака

	Светлећа
	
	Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање

	
	Нови Сад, Темеринска - Шајкашка
	Поправка напајања уређаја

	
	Нови Сад, Темерински пут - Дечанска
	Замена сенила


Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења
   Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић
[image: image1.png]
Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад , улица Руменачка 150/А, 21000 Нови Сад

тел.021/512-302, факс:021/518-600, e-mail: office@jkpput.rs, web: www.jkpput.rs

[image: image2.jpg]