ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 09.09.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Нови Сад, Видовданско насеље – Нова 25 | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Хајдук Вељкова | Припрема бициклистичке стазе за поправку асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, ОШ „Никола Тесла“ | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Петровић Ивица Јовановић Душко | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| Иванић Горан | Нови Сад, Клисански пут | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Здравка Ердевика Нови Сад, Дурмиторска | Поправка коловоза асфалтом Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ченеј, насеље Форгач | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Коњевић Срђан | Петроварадин, Везирац | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Георгија Кнежевића Петроварадин, Дунавске дивизије | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Епископа Висариона, Шумадијска, Ђорђа Јовановића | Постављање заштитних стубића према ТРС С-278/21 |
|  | Ковиљ | Апликација хладне пластике на коловозу у зони школе |
|  | Нови Сад, Доситејева, Радоја Домановића | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака на коловозу |
|  | Лединци | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Царице Милице – Славка Родића | Исправљање стуба трептача на пешачком прелазу |
|  | Петроварадин, Рачког - Прерадовићева | Замена сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић