ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Пoнедељак

ДАТУМ: 13.09.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Нови Сад, крак Живојина Ћулума – долма | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Хајдук Вељкова Нови Сад, Пушкинова 18 | Припрема за поправку и поправка бициклистичке стазе асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Ченеј, насеље Форгач | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Петровић Ивица Јовановић Душко | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција Поправка пешачке стазе |
| Иванић Горан | Нови Сад, Клисански пут | Припрема за поправку коловоза асфалтом Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Видовданско насеље, Нова 25 | Поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Кисач, дом пензионера | Поправка прилазу платоа асфалтом |
| Иличић Зоран | Петроварадин, Дунавске дивизије Нови Сад, Краља Петра I | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Петроварадин, Дунавске дивизије | Обележавање и фарбање уздужних и попречних ознака |
|  | Ковиљ – зона школе | Поправка вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јеврејска – Васе Пелегића | Замена лед сегмената |
|  | Нови Сад, Темерински пут-Дечанска | Поправка комуникације ПП плоче и дететорске плоче |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Мирјана Нинић                                                                                                                                                             Драгиша Марјановић