ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 14.09.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Нови Сад, крак Живојина Ћулума – долма | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сања Крунић | Нови Сад, Хајдук Вељкова | Припрема за поправку и поправка бициклистичке стазе асфалтом |
| Коњевић Срђан | Ченеј, насеље Форгач | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Петровић Ивица Веселинов Бранко | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| Петровић Ивица | Ченеј | Ископ путних канала |
| Иванић Горан Мићић Дијана | Нови Сад, Клисански пут | Припрема за поправку коловоза асфалтом Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Огњена Прице | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Краља Петра I | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Ђоке Мијатовића | Поправка саобраћајних површина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Цара Душана, Иве Андрића, Футошка, Футошки пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Нови Сад, Телеп | Обележавање и фарбање уздужних линија на коловозу |
|  | Ковиљ | Постављање вертикалне сигнализације у зони школе |
|  | Каћ | Апликација хладне пластике у зони школе |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Раде Кондића - Железничка | Замена ПП и КП плоча |
|  | Нови Сад, Успенска - Јеврејска | Замена пешачке латерне са бројачем пешачког времена и монтажа тастера за најаву пешака |
|  | Нови Сад, Сентандрејски пут – Паје Радосављевића | Програмирање ПП и КП плоче |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Драгиша Марјановић