ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 16.09.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Нови Сад, крак Живојина Ћулума – долма | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, Хајдук Вељкова | Припрема за поправку и поправка бициклистичке стазе асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, дост.36 улице по списку | Довођење раскопане површине (коловоза и тротоара) у технички исправно стање за „Телеком Србија“ |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| Иванић Горан | Нови Сад, Клисански пут | Припрема за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Клисански пут | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Краља Петра I | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Стевана Брановачког бр.7 | Поправка паркинг простора за бицикле |
| Веселинов Бранко Сања Крунић | Нови Сад, Ђоке Мијатовића | Поправка саобраћајних површина асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, железничка станица – бус стајалишта | Обележавање и фарбање бус стајалишта у потковици на железничкој станици |
|  | Нови Сад, Хајдук Вељкова | Обележавање и фарбање бициклистичке стазе |
|  | Нови Сад, Каће Дејановић | Апликација хладне пластике према ТРС С-260/20 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Партизанска - Индустријска | Замена осигурача групе зелених пешака |
|  | Нови Сад, Шајкашка - Темеринска | Пешачки прелаз, замена поломљених сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Драгиша Марјановић