ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 23.09.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Стари Лединци, Доње провалије | Постављање ПВЦ цеви и израда шахтова |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, инсп.154 Горана Ковачића, инсп.210 Ћирила и Методија бр.62а | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| Иванић Горан Јовановић Душко | Нови Сад, Булевар Ослобођења бр.46ц | Поправка пешачких стаза |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Поправка бициклистичких и пешачких асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Краља Петра I | Поправка коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Видовданско насеље – улице према списку МЗ | Израда сливника и сливничких веза |
| Радић Драгомир | Нови Сад, Др Јована Рашковића, Ветерничке битке | Поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Бегеч, улице према списку МЗ | Профилисање и чишћење путних канала |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Ивана Сенковића | Поправка коловоза асфалтом |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, државни пут IIA100 – Темеринска улица | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, државни пут IБ12 – Новосадски пут | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Темеринска, раскрсница Булевара Европе – Лазе Нанчића | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Мирослава Антића – Жарка Зрењанина | Замена сегмента црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Булевар Ослобођења – Максима Горког | Замена сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Драгиша Марјановић