ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 30.08.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Сремска Каменица, Јасмина | Поправка путних банкина струганим асфалтом Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Мићић Дијана | Нови Сад, Видовданско насеље, Милана Кечића, Јована Виловца Нови Сад, Видовданско насеље, Деспота Угљеше, Јована Виловца | Припрема за поправку и поправка асфалтом саобраћајних површина Израда сливника и сливничке везе |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Лилике Бем | Поправка коловоза и саобраћајних површина са одводом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, дост.27 Тодора Тозе Јовановића 17 | Довођење раскопане површине у техники исправно стање за „Телеком Србија“ (тротоар) |
| Јовановић Душко Веселинов Бранко | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Поправка пешачке стазе |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| Иванић Горан | Нови Сад, Балзакова прилаз Дому здравља | Припрема за поправку и поправка саобраћајне површине |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Огњена Прице | Рушење пешачке стазе од плоча и поправка пешачке стазе асфалтом |
| Сања Крунић | Нови Сад, Скерлићева, раскрсница Ласла Гала/Вере Павловић | Поправка коловоза асфалтом |
| Зоран Иличић | Нови Сад, пут за Шангај – Пут шајкашког одреда | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Мишелук, зона Ковид болнице | Постављање вертикалне сигнализације и обележавање хоризонталне |
|  | Нови Сад, Нова 1, Нова 40 | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Новосадског сајма – Боре Продановића | Замена сегмента зеленог пешака |
|  | Нови Сад, Руменачка – Јанка Веселиновића | Монтажа сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић