ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 01.10.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Стари Лединци, Доње провалије | Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Петровић Ивица Јовановић Душко | Нови Сад, Булевар Европе - Ђорђа Магарашевића | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Булевар Европе, Ђорђа Магарашевића Петроварадин, дост.37 Каменички пут пут код РТВ-а Нови Сад, дост.38 Словачка код Димитрија Аврамовића | Поправка саобраћајних површина асфалтом – семафор Довођење раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком Србија“ Довођење раскопане површине у технички исправно стање за „Телеком Србија“ |
| Крунић Сања | Нови Сад, Булевар Ослобођења 46ц | Поправка пешачких стаза асфалтом |
| Мићић Дијана | Сремска Каменица, Милице Стојадиновић Српкиње | Поправка денивелисаних ивичњака |
| Радић Драгомир | Нови Сад, Др Јована Рашковића, Ветерничке битке | Поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Бегеч, улице према списку МЗ | Профилисање и чишћење путних канала |
| Живковић Иван Веселинов Бранко | Петроварадин, Мишелук окретница | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Затвор - Клиса | Поправка спортских терена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Футошки пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Нови Сад, Ћирила и Методија - вртић „Дунавски цвет“ | Обележавање и фарбање полигона |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Мише Димитријевића – Браће Рибникара | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | Петроварадин, Рачког – Динка Шимуновића | Монтажа конзолног стуба, лире, висеће латерне ф300, возачке, пешачке латерне, провлачење кабела |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Драгиша Марјановић