ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 05.10.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Петровић Ивица | Нови Сад, Булевар Европе - Ђорђа Магарашевића | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Сремска Каменица, Борова; Јаворова Стари Лединци, Видиковац | Припрема за поправку асфалтом Поправка путних банкина струганим асфалтом |
| Крунић Сања | Футог-Планта | Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Сремска Каменица, Јурија Гагаина; Пударска, Новосадска | Поправка коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир | Нови Сад, Др Јована Рашковића, Ветерничке битке Ветерник, Омладинска | Поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Бегеч, улице према списку МЗ | Профилисање и чишћење путних канала |
| Мићић Дијана Петровић Ивица | Пут Ирмово-Кисач | Цементна стабилизација |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица, Новоселски поток | Поправка колвоза асфалтом |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, Магнолије; Јаворова | Поправка колвоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Затвор - Клиса | Поправка спортских терена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Новосадски пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Пут Ирмово-Кисач | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Рачког-Динка Шимуновића | Монтажа сенила, обрада каблова и монтажа модуларних клема |
|  | Нови Сад, Руменачка - Филипа Филиповића | Учвршћивање ормана командног уређаја |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Палалић Рајка                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић