ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 05.11.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Петровић Ивица Јовановић Душко | Нови Сад, Булевар Европе – Лазе Нанчића Нови Сад, Новосадски пут – Стевана Синђелића | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Сајмиште – спортски терен | Поправка спортског терена |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Соње Маринковић | Израда успоривача брзине |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Мајке Југовића | Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, Малина | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Приморска | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Приморска крак према „Вискофану“ | Поправка коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Руменка, Лазе Марковића, Ђорђа Радојичића, Жанке Стокић | Поправка коловоза туцаником |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, тактичка вежба „СИСТЕМ 2021“ | Постављање привремене сигнализације према ТРС С-413/21 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар кнеза Милоша – Булевар Јована Дучића | Исправљање семафорског стуба |
|  | Футог, Раде Кондића - Железничка | Исправљање семафорског стуба |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.