ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 10.11.2021.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Петровић Ивица Крунић Сања | Нови Сад, Булевар Европе – Лазе Нанчића Нови Сад, Новосадски пут – Стевана Синђелића | Изградња семафора и саобраћајних површина – инвестиција |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Сајмиште – спортски терен | Поправка спортског терена |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица, Милице Стојадиновић Српкиње Сремска Каменица, школа Полиције | Израда сливника и сливничке везе Поправка коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, улице према списку | Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Суботичка | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Приморска | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Приморска крак према „Вискофану“ | Поправка коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Ветерник, Пауле Шосбергер, Марка Сервијског, Марте Јорговић, Данице Јовановић | Поправка коловоза туцаником |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Суботичка | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Лазе Нанчића | Постављање вертикалне сигнализације у зони новоизграђеног семафора |
|  | Ветерник, Соње Маринковић | Апликација дебелослојне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Вршачка – Булевар патријарха Павла | Санација хаварије |
|  | Нови Сад, Новосадски пут – Стевана Синђелића | Изградња семафора |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић