ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 09.02.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Крунић Сања | Нови Сад, железничка станица | Поправка пешачке стазе и коловоза |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад, центар | Поправка линијских решетки |
|  | Футог, Уроша Предића (продужетак), Славише Вајнера Чиче | Поправка туцаничког коловоза |
|  | Сремска Каменица, Григовачки пут | Поправка туцаничког коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Петровић Ивица | „I“степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Примовић Дејан | „I“степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, железничка станица | Постављање привремене сигнализације на потковици |
|  | Нови Сад, Радоја Домановића | Постављање саобраћајне опреме (огледало) према ТРС С-008/22 |
|  | Петроварадин, Божидара Аџије - Качићева | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-488/21 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Каћ | Провера комуникације са САУС-ом и осигурача напојног вода |
|  | Футог, Раде Кондића - Индустријска | Замена држача и сенила |
|  | Нови Сад, Савска – Сентандрејски пут | Поправка поклопца стуба |

Податке обрадила                                                                                                                                                              Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                              Драгиша Марјановић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.