ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 22.02.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Сремска Каменица, Бранислава Букурова | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Булевар Европе иза пумпе „Бобар“ Нови Сад, Марије Бурсаћ | Поправка коловоза асфалтом Израда успоривача брзине од асфалта |
| Мићић Дијана | Нови Сад,Руменачка код Дома здравља | Поправка пешачке стазе |
| Иванић Горан | Сремска Каменица, Милована Татића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Крунић Сања Сарић Биљана | Нови Сад, железничка станица крак уз МАС | Припрема за поправку асфалтом и поправка коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Кисачка од Јаше Томића до Партизанске, Филипа Вишњића Нови Сад, Краља Петра I угао са Бранимира Ћосића | Поправка коловоза асфалтом Поправка паркинга |
| Петровић Ивица | Ченеј, атарски пут (према салашу Живић) | Поправка коловоза туцаником |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Радић Драгомир | „I“степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Сарић Срђан | „I“степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Марије Бурсаћ | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, железничка станица | Постављање сталне вертикалне сигнализације (потковица) |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Рељковићева - Шеноина | Монтажа ормара командног уређаја, монтажа лантерни (возачке и пешачке) |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина – Јована Ђорђевића | Монтажа сенила |
|  | Нови Сад, Соње Маринковић – Булевар Михајла Пупина | Поправка кратког споја на групи зелених пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                     Драгиша Марјановић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.