ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 15.03.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана Коњевић Срђан | Ветерник, код зграда за избеглице | Поправка игралишта |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Сарић Биљана | Нови Сад, Булевар Јаше Томића | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Иличић Зоран | Буковац Нови Сад, Филипа Вишњића, Професора Грчића | Поправка коловоза туцаником Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Ветерник, Драгослава Срејовића | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан Петровић Ивица | Нови Сад, Јог Богдана | Поправка пешачке стазе |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Ђорђа Магарашевића | Израда асфалтних успоривача брзине |
| Петровић Ивица | Футог, Марка Јелисића, Марије Бурсаћ/ Републике Српске, Соње Маринковић – крак Нови Сад, Аласка | Поправка банкина Поправка коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир | Нови Сад, Жичка | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“степен – ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Драгослава Срејовића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Ђорђа Магарашевића | Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и израда асвалтних успоривача брзине према ТРС С-023/22 |
|  | Нови Сад, Савска, Боже Кузмановића | Постављање вертикалне сигнализације и обележавање хоризонталне сигнализације према ТРС С-390/21 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Максима Горког - Сремска | Постављање сениле |
|  | Нови Сад, Фрушкогорска – Народног фронта | Замена стакленог осигурача на групи црвених осигурача |
|  | Ветерник, Футошка – Цара Душана | Ресет семафорског уређаја |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић