ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 30.03.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мићић Дијана | Нови Сад, Доситејева | Поправка пешачке стазе |
| --- | --- | --- |
| Крунић Сања | Нови Сад, Устаничка Нови Сад, Пастерова | Поправка банкина Поправка пешачке стазе |
| Иличић Зоран | Буковац Нови Сад, Професора Грчића Нови Сад, Дожа Ђерђа 11-13 | Поправка коловоза туцаником Поправка коловоза асфалтом Поправка саобраћајних површина |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Булевар краља Петра I 18-26 | Изравнање асфалта |
| Живковић Иван | Нови Сад, Булевар Јаше Томића Нови Сад, Бранка Ћопића | Поправка саобраћајних површина Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Булевар Јаше Томића Нови Сад, Полита Десанчића 1-5, Владике Платона бр.4 до Јована Ђорђевића, Хоповска 2 Ветерник, Миодрага Петровића Чкаље | Обарање ивичњака – поправка на бициклистичкој стази Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| Јовановић Душко | Лединци, Чукале | Довођење раскопане површине у технички исправно стање, припрема за постављање ограде |
| Иванић Горан | Ветерник, Пауле Шосбергер | Припрема за поправку асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Примовић Дејан | „0“степен – ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Доситејева | Обележавање и апликација дебелослојне пластике на попречним ознакама |
|  | Нови Сад, Доситејева | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Европе – Лазе Нанчића | Повезивање мерне групе и ормар командног семафорског уређаја |
|  | Нови Сад, Сентандрејски пут – Отокара Кершованија | Замена сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић