ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 05.04.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Бранка Ћопића Ветерник, Ветерничка рампа | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Доситејева | Поправка пешачке стазе |
| Иличић Зоран | Буковац | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Краља Петра I, Партизанска | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Ветерник, Пауле Шосбергер Нови Сад, Пере Добриновића | Припрема за поправку асфалтом Поправка пешачке стазе |
| Радић Драгомир | Адице | Поправка туцаничких коловоза |
| Јовановић Душко | Нови Сад, инсп. 9 Жарка Зрењанина, инсп. 10 Гундулићева, инсп.11 Кисачка 27 | Поправка пешачких стаза |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Руменачка | Уклањање пружног прелаза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Краља Петра I, Девет Југовића, Јована Камбера | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад | Уклањање сигнализације постављене за потребе зимске службе |
|  | Нови Сад, Руменачка | Постављање привремене сигнализације због уклањања пруге |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Фрушкогорска – Булевар цара Лазара | Монажа равног стуба након бетонирања постоља |
|  | Петроварадин, пешачки прелаз код Роковог потока | Поправка трептача (жути пешак у покрету) |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић