ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 07.04.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Петроварадин, Прерадовићева, Рељковићева | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Доситејева | Поправка пешачке стазе |
| Иличић Зоран | Буковац | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Ђорђа Табаковића Нови Сад, Јована Поповића | Поправка коловоза асфалтом Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| Иванић Горан | Ветерник, Пауле Шосбергер | Припрема за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Народног фронта 18 | Поправка пешачке стазе |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Руменачка | Уклањање елемената пружног прелаза |
| Примовић Дејан | Ветерник, Пауле Шосбергер | Израда банкина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Темерински пут - Дечанска | Постављање привремене сигнализације за потребе изградње семафора |
|  | Ветерник, Марка Сервијског | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање ветрикалне сигнализације према ТРС С-027/22 |
|  | Нови Сад, Руменачка | Постављање привремене сигнализације због уклањања пруге |
|  | Петроварадин, Прерадовићева | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења – Булевар цара Лазара | Поправка зелене леве стрелице |
|  | Нови Сад, Темеринска - Партизанска | Исправљање пешачке лантерне |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.