ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 13.04.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Сремска Каменица, Мали до | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Доситејева | Поправка пешачке стазе |
| Иличић Зоран | Петроварадин | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Марка Сервијског Нови Сад, Ватрослава Јагића | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Иванић Горан | Нови Сад, Кисачка | Поправка пешачке стазе |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Мајке Југовића (семафор – инвестиција) | Раскопавање за семафорске инсталације |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Уклањање елемената пружног прелаза |
| Примовић Дејан | Петроварадин, Томе Маретића | Израда банкина |
| Мандарић Петар | Сремска Каменица, Старо село Лединци | Поправка туцаничког коловоза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Постављање привремене сигнализације због уклањања пруге |
|  | Нови Сад, Темерински пут – Мајке Југовића | Постављање привремене сигнализације због израде саобраћајних површина и семафора |
|  | Нови Сад, Темеринска – Патријарха Чарнојевића | Обележавање хоризонталне сигнализације према ТРС С-050/22 |
|  | Нови Сад, Јанка Чмелика | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине и попречним ознакама према ТРС С-158/20 |
|  | Ветерник, Марка Сервијског | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-027/22 |
|  | Нови Сад, Ватрослава Јагића | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-322/21 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина – Соње Маринковић | Исправљање пешачке лантерне |
|  | Петроварадин, Прерадовићева – Фрање Штефановића | Рестартовање ГПРС модема |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић