ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 01.04.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Крунић Сања | Нови Сад, Полита Десанчића 1-5, Владике Платона бр.4 до Јована Ђорђевића, Хоповска 2 | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Доситејева | Поправка пешачке стазе |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Професора Грчића Нови Сад, Дожа Ђерђа 11-13 | Поправка коловоза асфалтом Поправка саобраћајних површина |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Краља Петра I, Девет Југовића | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Живковић Иван | Нови Сад, Бранка Ћопића | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Ветерник, Пауле Шосбергер | Припрема за поправку асфалтом |
| Радић Драгомир | Нови Сад, Нова 35, Нова 32 Лединци | Поправка туцаничког коловоза Израда темеља за ограду |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“степен – ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Краља Петра I, Девет Југовића | Израда асвалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-483/21 |
|  | Нови Сад, Фејеш Кларе, Хероја Пинкија, Рудничка, Ћирила и Методија | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-322/21 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Пролетерска – Булевар Европе | Контрола комуникације, замена сенила |
|  | Нови Сад, Велебитска – Сентандрејски пут | Замена тастера за најаву пешака |
|  | Нови Сад, Дечанска – Темерински пут | Поправка комуникације |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.