ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 09.05.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Ковиљ, Иве Лоле Рибара Ковиљ, Душана Лицкова | Поправка коловоза асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Футошка улица | Припрема за поправку и поправка пешачке стазе асфалтом |
| Сарић Биљана | Сремска Каменица, полицијска школа | Поправка пешачке стазе |
| Мандарић Петар | Нови Сад, угао Браће Поповић – Бранка Бајића | Поправка коловоза ради одводње воде |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Футошка 93 | Поправка саобраћајне површине |
| Веселинов Бранко | Каћ, Владимира Роловића, Раде Добановачког | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Рибарско острво | Поправка саобраћајне површине |
| Радић Драгомир | Ковиљ, депонија, отресишта | Поправка платоа |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ковиљ, Бранка Бајића | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, Темеринска | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Народног фронта | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Каћ, пут ка манастиру Васкрсења Христова Ковиљ, Бранка Бајића | Апликација дебелослојне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темерински пут – Мајке Југовића | Изградња семафора, монтажа уземљења на стубовима |
|  | Петроварадин, Дунавске дивизије - Прерадовићева | Поправка уређаја |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић