ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 19.04.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Темерински пут крак ка Индустријској зони | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иличић Зоран | Петроварадин, Везирац | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Димитрија Аврамовића, Омладинског покрета - Париске комуне | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Иванић Горан | Нови Сад, Футошка 64 | Поправка пешачке стазе |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Мајке Југовића (семафор – инвестиција) | Раскопавање за семафорске инсталације |
| Сарић Срђан | Футог, пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Адице | Поправка туцаничког коловоза |
| Радић Драгомир | Нови Сад, Бангладеш | Поправка туцаничког коловоза |
| Мићић Дијана | Сремска Каменица, Центар – Трг Змај Јове угао са Војводе Путника Нови Сад, Булевар кнеза Милоша 4а, Булевар Михајла Пупина, Каће Дејановић бр.5 | Поправка саобраћајних површина асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Булевар краља Петра I | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
|  | Нови Сад, Бранка Бајића, Булевар Јаше Томића | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Краљевића Марка – Берислава Берића | Постављање заштитних стубића |
|  | Нови Сад, Димитрија Аврамовића, Омладинског покрета - Париске комуне | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Максима Горког – Стевана Мусића | Исправљање пешачке и возачке лантерне |
|  | Мишелук према Институту | Замена сенила и држача |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић