ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 27.04.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Сремска Каменица, пут за Парагово | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Радић Драгомир | Сремска Каменица, Артиљево | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица, Мала Каменица | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Футошка 64 | Поправка пешачке стазе |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Мајке Југовића (семафор – инвестиција) | Раскопавање за семафорске инсталације |
| Сарић Срђан | Футог, пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Ветерник | Поправка туцаничког коловоза |
| Радић Драгомир | Ковиљ, депонија | Поправка платоа |
| Сарић Биљана | Ковиљ, улице према списку МЗ | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Професора Грчића | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-061/22 |
|  | Нови Сад, Футошки пут | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-082/22 |
|  | Нови Сад, Темеринска – Мајке Југовића | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Народног фронта - Шекспирова | Израда бетонског темеља за семафорски уређај |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.