ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 06.06.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Михајла Лалића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Кисач | Поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Пејићеви салаши | Уклањање вишка земље са банкина |
| Сарић Биљана | Ченеј, Вука Караџића | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Благоја Паровића | Поправка саобраћајних површина |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Темерински пут – Мајке Југовића | Поправка коловоза асфалтом |
| Илић Александар | Нови Сад, Зорана Петровића | Израда сливничке везе |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Булевар патријарха Павла | Раскопавање за семафорске инсталације |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Корнелија Станковића, Булевар војводе Степе, Булевар кнеза Милоша | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Нови Сад, Гогољева, Толстојева, Алексе Шантића, Војвођанска | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Тургењева | Постављање заштитних стубића према ТРС С-089/22 |
|  | Нови Сад, Шангај | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-178/22 |
|  | Нови Сад, Балзакова, Шекспирова, 1300 каплара | Обележавање и фарбање уздужних ознака на колвозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Ветерник, Новосадски пут - Ветерник | Поправка КК плоче и замена батерије у програмској плочи |
|  | Нови Сад, Кеј жртава рације – Максима Горког | Контрола комуникације |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић