ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 23.06.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Футог – Руменка, атарски пут | Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Сремска Каменица, Месечева | Поправка коловоза |
| Новаковић Младен | Футог, Железничка – укрштање са пругом | Поправка коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Нови Сад, дост.62 (2021) | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, код кула | Поправка саобраћајних површина |
| Крунић Сања | Буковац, Партизански пут Нови Сад, Подбара | Поправка банкина Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Ђакона Авакума | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темерински пут - Дечанска | Демонтажа и монтажа пешачких лантерни |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења – Булевар патријарха Павла | Замена стакленог осигурача на групи зелених пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.