ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 06.07.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Футог – Руменка, атарски пут | Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Сремска Каменица, Месечева | Поправка коловоза |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Бранимира Ћосића 10-14 | Поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко Јовановић Душко | Нови Сад, дост.58 (2021), дост.68 (2021) – Нови Сад, Максима Горког, Иве Лоле Рибара, Јована Ђорђевића... | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Професора Грчића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Живојина Ћулума | Уређење банкина |
| Живковић Иван | Нови Сад, Живојина Ћулума | Припрема за поправку и поправка колвоза асфалтом |
| Радић Драгомир | Сремска Каменица, Параговски пут | Поправка туцаичког коловоза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ветерник, Драгослава Срејовића | Постављање сталне вертикалне сигнализације |
|  | Футог | Обележавање и фарбање бус стајалишта на коловозу |
|  | Нови Сад, Успенска - Шафарикова | НОЋНА СМЕНА 06.07.2022/07.07.2022 – обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темерински пут – Мајке Југовића | Монтажа лантерни |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић