ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 13.07.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Радић Драгомир | Футог, Стевана Вајнера Чиче | Поправка банкина |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Кисач, Јанка Јесенског | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Професора Грчића | Поправка асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, дост.24 | Довођење раскпаних површина у технички исправно стање |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Живојина Ћулума – Темеринска (семафор – инвестиција) | Раскопавање за семафорске инсталације |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Професора Грчића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Примовић Дејан | Каћ, ул. Железничка пруга | Поправка банкина |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Руменчка | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Футог, Черевићка скела | Апликација хладне пластике на успоривачма брзине |
|  | Нови Сад, Руменачки пут | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Петефи Шандора | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Ковиљ | Обележавање и фарбање уздужних ознака на колвозу |
|  | Нови Сад, Трг Ференца Фехера – Максима Горког | Постављање заштитних стубића |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења – Војвођанска – Димитрија Туцовића | НОЋНА СМЕНА 13.07.2022/14.07.2022 – обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темерински пут – Мајке Југовића | Повезивање бројача пешачког времена |
|  | Нови Сад, Темерински пут - Дечанска | Програмирање бројача пешачког времена |
|  | Нови Сад, Иве Лоле Рибара - Новосадска | Повезивање детекторске петље |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић