ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 01.08.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Нови Сад | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, Рибарац | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Рибњак | Поправка сливничке везе |
| Сарић Биљана | Нови Сад, Париске комуне | Поправка саобраћајне површине |
| Иванић Горан Веселинов Бранко | Каћ, Манастирска | Поправка саобраћајне површине |
| Мандарић Петар | Нови Сад, ФК Нови Сад | Припрема рекреативних површина |
| Новаковић Младен | Кисач, 13. Октобар (инвестиција) | Поправка ровова асфалтом |
| Арсић Данијела | Футог, продужетак ул. Соње Маринковић, атарски пут | Поправка туцаничког коловоза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Десанке Максимовић - блок | Постављање сталне вертикалне сигнализације према ТРС С-133/22 |
|  | Каћ, Моше Пијаде 47 | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Пушкинова, Алексе Шантића, Гогољева, Мише Димитријевића, Толстојева, Војвођанска | НОЋНА СМЕНА 01.08.2022/02.08.2022 – обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, раскрсница улица Јована Суботића – Његошева, Јована Суботића – Војводе Бојовића | НОЋНА СМЕНА 01.08.2022/02.08.2022 – обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Каћ | Поправка комуникације |
|  | Нови Сад, Отокара Кершованија – Сентандрејски пут | Замена ЛЕД сегмента црвеног возача |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић