ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 11.08.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Нови Сад, доставница бр. 65 (2021.) Жике Поповић Нови Сад, Љубице Раваси | Довођење раскопане површине у технички исправно стање Поправка асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен | Сремска Каменица, полицијска школа | Припрема саобраћајне површине за поправку и поправка асфалтом |
| Мандарић Петар | Стари Лединци, Хоповска | Поправка банкина |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Професора Грчића | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Каћ, Манастирска | Поправка саобраћајне површине |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Народног фронта | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Арсић Данијела | Сремска Каменица, продужетак ул. Соње Маринковић | Поправка туцаничког коловоза |
| Сарић Биљана | Нови Сад, Динарска | Припрема за поправку асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, ОШ „Васа Стајић“ | Поправка саобраћајне површине |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Гундулићева – Текелијина, Текелијина – Беле њиве | Апликација хладне пластике на попречним ознакама на коловозу |
|  | Нови Сад, блок Булевар ослобођења – Булевар цара Лазара | Постаљање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Прерадовићева – Марина Држића | Ресет семафорског уређаја |
|  | Нови Сад, Темеринска – Живојина Ћулума | Провлачење кабла оптике и повезивање семафорског уређаја |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић