ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 25.07.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Нови Сад, дост.31 Краља Петра I | Довођење раскопане површине у техничко исправно стање |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, Професора Грчића | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Ветерник, Олге Илић | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Париске комуне, Омладинског покрета | Поправка саобраћајне површине у раскрсници |
| Иванић Горан | Нови Сад, Народног фронта | Поправка пешачке стазе |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Живојина Ћулума, Васе Јовановића | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Мандарић Петар | Футог, продужетак Соње Маринковић | Поправка туцаничког коловоза |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Партизанска 60 Нови Сад, дост.28 Омладинска 117 | Поправка коловоза асфалтом Довођење раскопане површине у техничко исправно стање |
| Арсић Данијела | Ветерник, Данице Јовановић | Израда банкина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Живојина Ћулума, Васе Јовановића | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-131/22 |
|  | Нови Сад, Професора Грчића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Павла Папа 46 | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације |
|  | Нови Сад, Браће Рибникар | НОЋНА СМЕНА 25.07.2022/26.07.2022 – обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Иве Андрића, Цара Душана, Хероја Пинкија | НОЋНА СМЕНА 25.07.2022/26.07.2022 – обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар патријарха Павла - Илирска | Монтажа тастера за слепе и слабовиде |
|  | Петроварадин, Рељковићева - Шеноина | Рестарт уређаја и ГПРС опреме |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић