ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 09.09.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Нови Сад, Трг мајке Јевросиме 2 - вртић „Цврчак и мрав“ | Поправка игралишта |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Сремска Каменица, Др Кетрин Мекфел | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Мирослава Продановића Мицка | Поправка коловоза асфалтом |
| Новаковић Младен Мандарић Петар | Нови Сад, Индустријска (код „Новкабела“) | Припрема за поправку и поправка пешачке и бициклистичке стазе асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Бајчи Жилинског | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Сарић Биљана | Сремска Каменица, Ливаде | Израда банкина |
| Иличић Зоран | Буковац | Поправка туцаничког коловоза |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Веселинов Бранко | Пут Раковац - Змајевац | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Темерински пут – Живојина Ћулума | Постављање сталне вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, Клиса | Поправка и постављање вертикалне сигнализације у зони школа |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Трг незнаног јунака – Београдски кеј | Контрола исправности ФИД склопке и заштита конектора од влаге |
|  | Нови Сад, Трг незнаног јунака – Кеј жртава рације | Контрола исправности ФИД склопке и заштита конектора од влаге |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина – Јована Ђорђевића | Искључивање возачких сигнала због манифестације „Корзо“ |
|  | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова – Стојана Новаковића | Монтажа бројача пешачког времена |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић