ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 15.09.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Крунић Сања | Сремска Касменица, Др Кетрин Мекфел | Израда банкина |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, Мелхиора Ердујхељија | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Новаковић Младен | Сремска Каменица, Артиљево | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Индустријска (код „Новкабела“) | Припрема за поправку пешачке и бициклистичке стазе |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Бајчи Жилинског | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Мићић Дијана | Ветерник, Омладинска | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Коњевић Срђан | Буковац | Поправка туцаничког коловоза |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Веселинов Бранко | Параговски пут - државни пут IIA 119 | Поправка коловоза |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Петроварадин | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Лединци, зоне школа | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-305/22 |
|  | Степановићево, Милунке Савић Каћ, Партизанска | Апликација хладне пластике |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Бате Бркића – Булевар Јована Дучића | Поправка поклопца стуба |
|  | Нови Сад, Индустријска - Партизанска | Замена сенила и држача лантерне |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић