ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 03.10.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Футошки пут | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен Сарић Срђан | Нови Сад, Ћирила и Методија Нови Сад, Јанка Чмелика | Припрема за поправку коловоза асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Јанка Чмелика | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Арсић Данијела Јовановић Душко | Нови Сад, Београдски кеј | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Јанка Чмелика – стазе Нови Сад, Ћирила и Методија – стазе | Поправка асфалтом |
| Мандарић Петар Сарић Биљана | Сремска Каменица, Григовачки пут | Поправка банкина |
| Радић Драгомир Петровић Ивица Иличић Зоран | Сремска Каменица, Соње Маринковић Нови Сад, Футошки пут | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Ченејска зона ОШ „Душко Радовић“ | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-317/22 |
|  | Нови Сад, Ћирила и Методија | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Футошки пут – Берислава Берића | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Булевар патријарха Павла – Илариона Руварца | Поправка ударене пешачке лантерне |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.