ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 04.10.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван Јовановић Душко | Нови Сад, Београдски кеј | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Ћирила и Методија | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Јанка Чмелика | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Београдски кеј – Булевар Михајла Пупина | Поправка ситне камене коцке |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Владимира Перића Валтера (траса полумаратона) | Поправка саобраћајне површине |
| Мандарић Петар Сарић Биљана | Сремска Каменица, Григовачки пут | Поправка банкина |
| Радић Драгомир Петровић Ивица Иличић Зоран | Сремска Каменица, Соње Маринковић Нови Сад, Футошки пут | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Ченејска зона ОШ „Душко Радовић“ | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-317/22 |
|  | Нови Сад, Београдски кеј од Жежељевог моста до Бајчи Жилинског | Постављање привремене сигнализације |
|  | Руменка | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Балзакова – Народног фронта | Демонтажа стуба семафора са опремом и бетонирање новог постоља |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.