ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 05.10.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Београдски кеј | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Ћирила и Методија | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Змај Јовина | Поправка пешачке стазе |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Трг незнаног јунака | Поправка ситне камене коцке |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Ћирила и Методија | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Мандарић Петар | Нови Сад, траса полумаратона | Поправка коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица Иличић Зоран | Сремска Каменица, Соње Маринковић Нови Сад, Футошки пут Нови Сад, Војвођанска | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Хајдук Вељкова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Лазе Телечког | Поправка пешачке стазе |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Динарска Мишелук, Ливаде | Поправка саобраћајних површина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Хајдук Вељкова, Војвођанска | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Ћирила и Методија | Израда успоривача брзине од асфалта |
|  | Руменка | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Поповица | Обележавање и фарбање уздужних линија коловоза |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Балзакова – Народног фронта | Монтажа семафорског стуба на ново постоље |
|  | Нови Сад, Булевар патријарха Павла - Илирска | Контроласигнала пре пуштања у рад |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.