ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 06.10.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Хајдук Вељкова | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Ћирила и Методија | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Змај Јовина | Поправка пешачке стазе |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Трг незнаног јунака | Поправка ситне камене коцке |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Београдски кеј Петроварадин, Транџамент | Припрема коловоза за поправку асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Сремска Каменица, Видиковац Лединци | Поправка коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица Иличић Зоран | Сремска Каменица, Соње Маринковић Нови Сад, Футошки пут Нови Сад, Војвођанска | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Београдски кеј | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Лазе Телечког | Поправка пешачке стазе |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Београдски кеј | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Ћирила и Методија | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Кисач | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Лединци | Обележавање и фарбање уздужних линија коловоза |
|  | Нови Сад, Хајдук Вељкова | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар патријарха Павла – Илариона Руварца | Програмирање тастера за најаву слепих и слабовидих |
|  | Нови Сад, Булевар патријарха Павла - Илирска | Програмирање тастера за најаву слепих и слабовидих |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.