ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 07.10.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Београдски кеј | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен Сарић Срђан | Нови Сад, Хајдук Вељкова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, угао Булевар Јована Дучића – Булевар кнеза Милоша | Поправка коловоза асфалтом |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Трг незнаног јунака | Поправка ситне камене коцке |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Народног фронта, Милоша Црњанског, Черевићка | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Мандарић Петар | Лединци | Поправка коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица Иличић Зоран | Сремска Каменица, Соње Маринковић Нови Сад, Футошки пут Нови Сад, Војвођанска | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Лазе Телечког | Поправка пешачке стазе |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Футошки пут од Булевара Бате Бркића до Булевара кнеза Милоша, Београдски кеј | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар патријарха Павла – Илариона Руварца | Програмирање тастера за најаву слепих и слабовидих, контрола сигнала |
|  | Нови Сад, Булевар Европе – Футошки пут | Контрола комуникације |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.