ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 14.10.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Сентелеки Корнела | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Цетињска – Марије Бурсаћ | Поправка пешачких стаза |
| Радић Драгомир Петровић Ивица Иличић Зоран | Сремска Каменица, Мајора Тепића Нови Сад, Футошки пут Нови Сад, Војвођанска | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Трг незнаног јунака | Поправка ситне камене коцке |
| Јовановић Душко | Ветерник, Краља Петра I | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Новаковић Младен | Сремска Каменица, Кетрин Мекфел – крак код бр.11 | Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Ветерник, Зоје Миросављевић | Поправка туцаничког коловоза |
| Живковић Иван | Ченеј, Партизанска | Поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Повртарска Буковац | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Гагаринова | Поправка коловоза асфалтом |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Примовић Дејан | Степановићево – Кисач, државни пут IIA 113 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Футошки пут | Обележавање и фарбање уздужник и попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темеринска – Мајке Југовића | Монтажа напојног кабела и провера сигнала на лантернама |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.